福田区房屋征收和土地整备工作实施细则（修订）

第一章　总则

第一条　为保证福田区房屋征收和土地整备工作顺利进行，建立高效的工作机制，明确相关部门职责，规范操作程序，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》）及其他有关规定，制定本实施细则。本实施细则适用于福田区辖区内实施的房屋征收和土地整备工作。

第二条　区城市更新和土地整备工作领导小组（以下简称区领导小组），负责领导全区房屋征收和土地整备工作，对房屋征收和土地整备重大事项进行决策。区领导小组办公室设在福田区城市更新和土地整备局（以下简称主管部门）。区领导小组和各成员单位职责见附件。

第二章　计划与立项

第三条　主管部门按照国民经济和社会发展规划、近期建设和土地利用规划年度实施计划、土地整备专项规划，组织编制全区土地整备年度计划草案，明确项目、范围、规模及资金安排计划等内容，征求相关单位意见，经区政府审定后报市规划和自然资源局编制全市土地整备年度计划。

土地整备年度计划调整实行常态申报机制。可根据土地整备工作实际情况，在保持总量不变、结构优化的前提下，对年度计划项目提出调入调出申请，由市规划和自然资源局统筹确定后报市政府备案。年度计划调整由主管部门统筹实施。

土地整备年度计划经市政府批准后，具有法律效力。

第四条　房屋征收项目，由项目建设单位开展项目立项、选址等工作，取得规划选址与土地预审相关文件后，3个工作日内提交主管部门。主管部门根据规划选址与土地预审相关文件规定的用地范围，结合房屋产权等实际情况，确定拟征收房屋的具体范围。

第五条　房屋征收范围确定后3个工作日内，主管部门在房屋征收范围、政府网站以公告形式发布征收提示，告知自公告之日起至房屋征收决定公告之日止。《实施办法》第十一条规定的七种行为导致增加房屋征收补偿费用的，增加部分不予补偿。

征收提示公告后1年内未作出房屋征收决定，次年度房屋征收专项计划仍做出安排的，主管部门应当在计划批准后3个工作日内再次发布征收提示。

第三章　前期调查与研究

第六条　主管部门可在政府及其职能部门以招标方式建立的测绘、评估、督导、复核、工程等服务机构预选库中，选取服务机构开展测绘、评估、督导、复核、工程等相关技术服务工作。

第七条　区土地整备中心组织开展项目前期调查工作，街道办事处协助。前期调查内容包括土地权属信息、房屋权属信息及其他权属信息。

第八条　本条适用于房屋征收项目。

（一）主管部门应当在房屋征收范围确定后30个自然日内，委托服务机构完成房屋征收预算方案的编制工作。

（二）主管部门根据前期调查情况，在房屋征收范围确定后30个自然日内组织拟订房屋征收补偿方案，具体内容按照《实施办法》第十条规定执行。

（三）区领导小组各成员单位及相关部门应当配合对房屋征收补偿方案进行论证。

主管部门将论证完善后的房屋征收补偿方案报区领导小组会议审议通过后，在房屋征收范围、政府网站公告，征求公众意见，征求意见期限不少于30个自然日。

在征求意见期满后30个自然日内，主管部门根据征求意见情况修改完善补偿方案后报区政府常务会审议，审议通过后将修改后的补偿方案及征求意见情况，在房屋征收范围、政府网站及时公布。

（四）因《实施办法》第八条第（五）项的需要征收房屋的，房屋征收范围内占房屋总建筑面积1/2以上且占房屋总所有权人数1/2以上的房屋所有权人认为征收补偿方案不符合相关规定的，主管部门应当按照市行政听证有关规定组织召开听证会，并根据听证会情况修改方案。

计算房屋所有权人数时，房屋共同共有或者按份共有的全体共有人按一个所有权人计算。

（五）主管部门可依据有关规定，委托第三方机构开展社会稳定风险评估论证，出具风险评估报告。风险评估报告应当作出房屋征收风险等级评价，并提出可实施、暂缓实施或者不可实施的建议。

第九条　本条适用于土地整备项目。

主管部门负责根据《深圳市人民政府办公厅印发关于进一步优化土地整备项目管理工作机制的若干措施的通知》（以下简称《若干措施》）等规定编制土地整备项目实施方案，街道办事处协助。

土地整备项目实施方案应书面征求区领导小组所有成员单位意见。各单位在收到材料之日起10个工作日内出具书面意见反馈主管部门。

主管部门根据各单位反馈的意见修改完善实施方案后，报请区领导小组会议审批实施方案。

实施方案审批通过后，主管部门应在项目现场以及区政府网站进行公告，公告时间为30个自然日，公告内容应包括项目名称、实施范围以及补偿总金额。项目涉及留用土地的，公告内容还应包括留用土地选址位置等相关内容。

第十条 土地整备项目实施方案中留用土地位于法定图则不覆盖或未制定法定图则地区，以及需要对法定图则强制性内容调整的，须开展土地整备规划研究。

土地整备规划编制和审批按照《若干措施》《关于进一步规范土地整备规划编制和审查等有关事项的通知》等相关规定实施。

第十一条 土地整备项目实施方案和土地整备规划研究审批通过后，由主管部门向市规划和自然资源局福田局申请供地方案报批。市规划和自然资源局福田局依据审批通过的实施方案及土地整备规划研究，拟定供地方案报批。涉及农转用报批的，一并拟定农转用实施方案报批。

留用土地不占用国有储备土地的，报请区政府审批留用土地供地方案并提请下达用地批复。

留用土地占用国有储备土地的，提请市规划和自然资源局审议供地方案。市规划和自然资源局按程序将经审议的留用土地供地方案报请市政府审批并提请下达用地批复。

第四章　行政许可与公告

第十二条　房屋征收决定作出前，主管部门应当会同发改、财政部门落实房屋征收补偿费用，确保房屋征收补偿费用足额到位。

第十三条　主管部门负责办理行政许可具体事务，街道办事处协助。

（一）房屋征收项目作出征收决定，应当具备《实施办法》第十九条规定的条件。

符合条件的项目，主管部门自条件具备之日起3个工作日内，提请区政府作出房屋征收决定。

（二）土地整备涉及土地使用权收回的，由市规划和自然资源局作出收回土地使用权决定；土地整备涉及房屋征收的，由区政府依据土地整备专项规划、土地整备年度计划、土地整备项目实施方案和本条第一款规定作出房屋征收决定。

第十四条　区政府决定实施房屋征收的，应当在决定作出之日起5个工作日内在房屋征收范围、政府网站或者深圳特区报、深圳商报，将房屋征收决定公告3个工作日，公告日不得为节假日。

房屋征收决定自公告之日起生效。根据房屋征收决定对被征收房屋进行的补偿，包括收回被征收房屋对应的国有土地使用权的补偿。

征收决定公告应当载明项目名称、征收范围、征收补偿方案、征收实施单位、征收实施期限及征收行为限制、现场接待地点和联系方式、监督举报方式和行政复议、行政诉讼权利等事项。

征收行为限制是指征收实施期限内，任何单位和个人不得在房屋征收范围内实施房屋转让和本实施细则第五条规定的行为，被征收人违反规定的，对不当增加部分不予补偿。

第十五条　项目行政许可作出后，主管部门负责做好宣传、解释工作，街道办事处协助。

行政许可公告当日，主管部门书面通知规划国土、建设、户籍、产权登记、房屋租赁管理、抵押担保、市场监管等部门和单位暂停办理征收行为限制所列事项的受理、审批、登记等相关手续。暂停办理相关手续的书面通知应当载明暂停期限，暂停期限最长不得超过1年。

第五章　补偿协商与安置

第十六条　区土地整备中心组织开展项目测绘、评估等工作，街道办事处协助。项目评估机构按照以下规定确定：

（一）房屋征收决定公布之日起5个工作日内，区土地整备中心在房屋征收范围内公布评估机构名录；在评估机构名录公布后10个工作日内，被征收人应当以书面形式提交评估机构选取意向书。协商选定房屋征收评估机构，须经半数以上被征收人同意，计算被征收人数时，房屋共同共有或者按份共有的全体共有人按一个被征收人计算。

（二）被征收人无法在规定期限内通过协商选定评估机构的，区土地整备中心在公布的名录中采取摇号方式确定。在摇号前5日在房屋征收范围内公告摇号的时间、地点。摇号过程与结果应当由公证机关现场公证。

项目测绘机构参照上述规定确定。

第十七条　主管部门组织产权确认工作，街道办事处协助。具体按照以下规定办理：有合法产权资料的，以产权登记信息确认权属；无合法产权资料、产权资料不齐全或存在历史遗留问题的，由街道办调查并出具意见，主管部门根据当事人提交的材料，进一步向其他相关单位进行核实及初步认定。产权初步认定后，主管部门将初步认定结果在现场及政府网站进行公示。公示期间有异议的，组织复核处理；公示无异议，确认权属。

第十八条　区土地整备中心可委托督导及复核机构，对测绘及评估成果进行复核。评估成果复核时，评估机构应按规定提交相关资料。

督导、复核机构在收到资料之日起10个工作日内完成复核工作，出具书面复核意见，对不合格的报告应指出不合格之处并提出修改意见，评估机构根据修改意见在10个工作日内完成修改。

第十九条　区土地整备中心负责组织开展补偿谈判工作。街道办事处协助开展补偿谈判工作，并作为见证方协助主管部门与受益人签订补偿安置协议及支付补偿款。

房屋征收补偿安置标准，按照经区政府批准的补偿方案执行；土地整备项目补偿安置标准，按照经区政府批准的实施方案执行。

第二十条　在规定签约期限内达不成征收补偿协议或收地补偿协议的，房屋征收项目由主管部门提请区政府作出补偿决定，并在房屋征收范围内予以公告；收回土地使用权土地整备项目由市规划和自然资源局作出收回土地使用权补偿决定。

被征收人或被收回土地使用权人对补偿决定不服的，在法定期限内可依法申请行政复议或行政诉讼；在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，在补偿决定规定的期限内又不搬迁的，主管部门会同属地街道办事处就有关事项依法进行证据保全后，区政府在法定起诉期限届满之日起3个月内依法申请人民法院强制执行。

第二十一条　区土地整备中心负责整理土地整备项目资料，按相关规定报市规划和自然资源局等职能部门备案。

第六章　土地清理与移交

本节适用于土地整备项目。房屋征收项目参照办理。

第二十二条　土地整备项目需要对建（构）筑物、其他附着物进行拆除、迁移施工的，由主管部门负责土地整备涉及的土地清理工作，区土地整备中心具体实施，街道办事处协助。

第二十三条　土地整备项目可分阶段、分地块进行验收确认和移交入库，具体验收标准、程序按照《市规土委关于优化调整土地整备地块验收、分类移交和入库管理有关工作事项的通知》等相关规定执行。

第七章　资金管理

第二十四条　房屋征收资金来源于市财政或区财政，土地整备资金来源于市财政或其他方式。

第二十五条　区财政列支房屋征收资金的项目，由区发改局按规定纳入区年度政府投资计划总盘子，再按相关程序落实资金。

主管部门准备下达的征收资金计划、已签订的补偿协议书、合同、发票、收据等材料，向区财政局申请资金。

区财政局审查通过后，将资金拨付至主管部门，由主管部门按规定支付。

第二十六条　市财政列支房屋征收资金的项目，市相关部门向区政府下达了政府投资计划、拨付征收资金后，由主管部门按规定申请拨付项目资金并支付相关款项。

第二十七条　房屋征收资金的使用范围按照《深圳市房屋征收资金管理办法》等规定执行。

土地整备资金拨付、资金使用范围，按照《深圳市土地整备资金管理暂行办法》《若干措施》等规定执行。

第二十八条 主管部门和实施单位在完成单个房屋征收或土地整备项目的补偿工作后，应委托专业机构完成项目的结算和决算工作，形成结算和决算报告，并接受审计监督。

第二十九条　房屋征收和土地整备资金专户必须符合账户管理的相关要求并经同级财政部门批准。房屋征收资金、土地整备资金应按照使用范围分类核算，不得相互混用，并按项目分别建立会计明细科目。

土地整备资金专户产生的利息由主管部门按年结算，结算结果报市规划和自然资源局并上缴市财政。

第三十条 各街道办事处作为房屋征收和土地整备实施单位，可根据辖区房屋征收和土地整备工作需要，将房屋征收工作经费、土地整备业务费纳入年度预算向区财政申请。

第三十一条　主管部门、实施单位应以项目为单位，做好房屋征收和土地整备补偿款支付明细表，并将相关支付凭据、被征收人收款证明、审计结果、费用结（决）算等资料一并归档。

第八章　附则

第三十二条　从事房屋征收及土地整备工作的部门和人员不履行职责，或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由上级责令改正，通报批评；造成损失的，依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条　本实施细则解释权归主管部门。

第三十四条　本实施细则印发之日起实施，有效期五年。《福田区房屋征收和土地整备工作实施细则（暂行）》（福府办【2014】10号）同时废止。

附件

福田区房屋征收和土地整备工作机构职责分工

第一条  区城市更新和土地整备工作领导小组（以下简称区领导小组）由区委、区政府主要领导任双组长，协助区长处理区政府日常工作的副区长以及分管经济、产业、城市更新和土地整备工作的区领导任副组长，成员单位包括区发展改革局、教育局、科技创新局、工业和信息化局、民政局、司法局、财政局、住房和建设局、水务局、文化广电旅游体育局、卫生健康局、金融局、城管和综合执法局、城市更新和土地整备局、物业中心、建筑工务署、规划土地监察局、街道办事处、市规划和自然资源局福田局、市交通局福田局、市生态环境局福田局、福田消防大队。

区领导小组负责审定区级层面房屋征收、土地整备工作制度及规范性文件，审批辖区房屋征收年度计划、土地整备年度计划，审批房屋征收补偿安置方案、土地整备项目实施方案，审查土地整备规划，对房屋征收及土地整备工作重大事项进行决策，研究处理房屋征收及土地整备工作涉及的疑难问题，审议区领导小组办公室提交的其他请示事项。

针对重大或难点项目，区领导小组成立临时指挥部，由领导小组的1—2名区领导任指挥长，在全区范围内抽调工作人员组建联合工作组，专项推进项目房屋征收、土地整备工作。

第二条  区城市更新和土地整备局是福田区房屋征收和土地整备工作的主管部门，贯彻落实国家、省、市有关规划国土、城市更新和土地整备等方面的法律、法规、规章和政策规定，负责组织实施全区房屋征收和土地整备工作，包括拟订房屋征收、土地整备有关政策、规划、计划、工作流程、实施细则并组织实施；按权限执行全市土地整备资金计划，管理相关土地整备资金。负责管理使用房屋征收资金；拟订土地整备项目实施方案、房屋征收资金概算、房屋征收补偿方案，经批准后组织实施；发布房屋征收提示，承担区政府核发房屋征收决定、房屋征收补偿决定的具体工作；与受益人签订补偿协议，按照协议规定支付补偿款；涉及产权调换的，组织安置分房工作；组织产权注销、房屋拆除、土地清理及移交工作；承担辖区征转地历史遗留问题处理工作；协助区发改局制定区财政承担的房屋征收项目年度征收投资计划、确定投资规模；完成区政府、区领导小组交办的其他工作。

区土地整备中心是房屋征收实施单位，负责贯彻落实国家、省、市有关规划国土和土地整备等方面的法律、法规、规章和政策规定，承担全区土地整备事务性工作，包括参与起草区房屋征收、土地整备有关政策、规划、计划、工作流程、实施细则并贯彻执行,动态掌握辖区用地情况；协助主管部门做好土地整备资金、房屋征收资金管理的事务性工作，负责土地整备项目和房屋征收项目结（决）算；参与拟订土地整备项目实施方案、房屋征收资金概算、房屋征收补偿安置方案，并承担报批的事务性工作；负责组织开展辖区房屋征收范围内的土地、房屋权属、区位、用途、建筑面积、青苗、建（构）筑物及其他地上附着物等情况的前期调查工作；负责与被征收人就房屋征收补偿进行协商谈判，被征收人选取房屋征收评估、测绘机构的具体组织工作；负责建立区土地整备和房屋征收测绘、评估、督导等服务机构预选供应商库，并向社会公示；负责土地整备和房屋征收测绘、评估、督导、法律顾问等服务机构的采购工作；组织开展项目房屋测绘、产权确认、房屋评估工作；委托项目督导复核单位进行测绘、评估技术成果复核；承担辖区征转地历史遗留问题处理及产权注销、房屋拆除、土地清理及移交等事务性工作；负责土地整备和房屋征收工作人员的培训和管理、房屋征收及补偿的宣传解释工作；负责土地整备和房屋征收档案管理；区领导小组及办公室交办的其他工作任务。

- 第三条 区领导小组成员单位依法履行房屋征收和土地整备相关职责，承办领导小组交办的其他工作。各成员单位职责如下：

（一）市规划和自然资源局福田局按照职责，参与开展房屋征收、土地整备工作，具体职责包括负责组织编制涉及征地返还用地、置换用地的土地整备规划；对土地整备项目实施方案及土地整备规划出具书面意见；负责组织实施采取收回土地使用权方式的土地整备项目；负责按规定收回已出让未建土地；负责与主管部门签订土地整备资金拨付协议书、计划项目调剂资金拨付协议书；负责土地及房屋权属核查，包括征（转）地补偿情况及相关补偿协议、出让情况、非农用地信息、房屋权属信息等； 协调产权登记部门，受理房屋相关产权资料的注销和安置房屋办证、换证工作；参与整备土地的移交入库工作等。

（二）街道办事处是房屋征收实施单位，负责完成辖区内房屋征收、土地整备项目的历史遗留问题调查，负责补偿协议见证、信访维稳等相关工作。具体职责包括协助编制年度计划草案、房屋征收项目补偿安置方案、土地整备项目实施方案；参与开展项目前期调查工作；参与征收决定、评估报告、协商邀请函、补偿决定等有关法律文书的送达、见证等具体事务；负责对存在历史遗留问题的项目进行产权调查，并出具意见；因房屋征收、土地整备补偿需成立业主委员会的，负责牵头组织业主成立业主委员会；参与征收补偿、收地补偿等谈判工作；对补偿安置协议进行见证；涉及产权调换的，协助安置分房工作；协助产权注销、房屋拆除、土地清理及移交工作；负责妥善处理辖区内因房屋征收、土地整备工作引发的信访及纠纷；完成区政府、区领导小组交办的其他工作。

（三）区发展和改革局负责根据区领导小组审核的区房屋征收年度计划，结合已批准立项项目的房屋征收预算方案，制定区财政承担的房屋征收项目年度征收投资计划，确定投资规模。

（四）区财政局负责按照政府投资项目资金管理有关规定，做好房屋征收资金的划拨以及财务决算批复工作。

（五）区审计局负责依法对房屋征收、土地整备项目进行审计监督。

（六）区司法局负责对项目涉及的重大疑难个案、强制执行等事项提供法律咨询及援助。

（七）区住建局负责依申请核查被征收人是否已享受微利房、安居房等政策性住房信息，按规定办理业主委员会成立事宜。涉及棚户区改造项目，出具棚改计划批复、专项规划批复等文件。

（八）区工业和信息化局负责对项目涉及的产业用途房屋是否符合本市产业导向、是否属于鼓励发展项目等事项进行认定。

（九）区规划土地监察局负责牵头、督促辖区街道规划土地监察中队对项目范围内用地和建筑出具是否是违法用地和违法建筑行为的认定，对属于违法用地和违法建筑的进行处置，对储备地进行清理。

（十）区政务服务数据管理局负责房屋租赁合同备案情况的审查认定。

（十一）项目建设单位负责根据年度房屋征收计划，开展项目立项、选址工作，取得规划选址与土地预审相关文件；涉及收回国有土地使用权的，负责向规划国土主管部门申请办理收地文等相关手续；全程配合房屋征收、土地整备工作，包括前期调查、计划申报、概算方案编制、补偿方案制定、资金申请、产权确认、补偿谈判、补偿协议签订等。

（十二）区应急管理局、公安分局、城市管理和综合执法局、集体经济发展服务署等单位，按照各自职责，配合开展房屋征收和土地整备工作。

- 第四条  区政府及相关职能部门应当创新工作机制，优化工作流程，提升工作效能，加速推进房屋征收和土地整备工作进程。